# ROSA 统一路线图（TODO 合并版）

将“研究/架构级 TODO”与“工程落地 TODO”合并为一张统一路线图，保留优先级、风险与实现拆分。

# 说明

• 这份路线图把前两版文档中的 TODO 合并为一套统一任务体系：前者偏“研究方向与能力演进”，后者偏“模块接口、运行时链路与服务化落地”。

• 两者不是相互独立，而是“总纲 → 工程细分”的关系。因此本表采用同一主线，按 P0 / P1 / P2 / P3 分层组织，便于直接纳入项目排期。

# 统一路线图

| 优先级 | 任务 | 目标输出 | 完成标准 | 主要风险 | 工程上的细分实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 把 ROSA 从离线/整段检索改成增量在线状态机 | 一个可在 prefill + decode 中同步调用的 Online ROSA State | prefill(prompt) 后，update_one(token) 能稳定返回 addr / match_len / hit_flag；在线版结果与 reference 版逐 token 对齐 | 现有实现依赖 Python list 与整段重算，直接搬到 decode 会明显拖慢速度 | 定义 RosaState；提供 reset / prefill / update_one / snapshot；先保留 token-level exact match；做 reference backend 与 online backend 的一致性测试 |
| P0 | 抽象地址生成接口，解耦“匹配”和“取值” | Address Engine 模块与统一地址结构 AddressMeta | ROSA 不再把“retrieved token id”直接视为最终 value，而是输出 addr_id、match_len、valid_mask、可选元数据 | 如果地址与值绑定过死，后续无法平滑接入 per-layer value table 与外存预取 | 定义 AddressMeta；统一返回 addr_id / raw_match_len / fired_match_len / valid_mask；预留 layer-aware 地址空间 |
| P0 | 搭建最小在线注入闭环 | 一版可工作的 Online ROSA Injection | 在 decode 场景中每步都能生成地址，并在单个早期层完成残差注入；功能正确且吞吐下降可接受 | 一开始就引入复杂 value table 与异步调度，排障会非常困难 | 先沿用共享 embed_tokens 作为 value；只插 1 个早期层；先保留 match_len gate；先不做异步预取 |
| P0 | 建立性能与正确性基线 | profiling 脚本、回归测试集与基线报告 | 可稳定输出 TTFT、decode tok/s、单步额外延迟、match coverage、fire coverage、平均 match_len，并与 baseline 对照 | 没有量化基线，后续优化很容易变成“感觉上更快/更准” | 单 token 级 profiling；prefill/decode 分开统计；按 batch size / ctx len / memory len 扫描；保留 reference regression set |
| P1 | 引入 per-layer Value Store（借鉴 PLE） | ValueStore(layer_id, addr_batch) -> value_tensor | 不同层可以取不同 value，不再只复用词嵌入；逻辑上支持 host memory、mmap 与 cache | 如果 value 设计得过于单薄，ROSA 仍然只是“换个 embedding lookup” | V0：共享词嵌入；V1：每层独立 value table；V2：低秩/分块/量化 value table；抽象统一 lookup API |
| P1 | 引入 context-aware gate（借鉴 Engram） | Gate(h_t, value_t, match_len) 以及统计指标 | 门控替代“只有 match_len 决定强度”；模型能学习何时相信 ROSA、何时抑制冲突记忆 | 门控过强可能覆盖主干，过弱则效果不明显；训练前期容易不稳定 | 先做 RMSNorm(Q)·RMSNorm(K) 的 sigmoid gate；match_len 作为先验项加入；记录 avg_gate / gate_coverage / gate_hit |
| P1 | 把在线调度改成“地址先算、值后取” | 清晰的 prefill / decode 双路径时序 | 执行顺序稳定为：更新 ROSA state → 得地址 → 取值 → 在注入层消费；主干层不再直接依赖检索逻辑 | 地址生成与层执行若仍混在一起，会很难做预取与服务化 | 前向图里留 injection_hook；把地址生成挪到层外；主干层只消费已准备好的 value |
| P1 | 做异步预取与 staging buffer（借鉴 Engram） | Prefetcher + pinned staging buffer | 当前几层执行时，后续注入层所需 value 已提前搬运到位；等待时间明显下降 | 地址生成太晚、插入层太浅、PCIe/CPU 线程调度不佳，都可能导致延迟无法被隐藏 | CPU 侧先算 addr；host 线程异步 gather；pinned memory staging；统计 prefetch hit/miss/wait time；尝试“早层 + 中层”两点插入 |
| P1 | 层位扫描与插入策略搜索 | 层位实验结论与推荐配置 | 能回答“插 1 层还是 2 层、插哪几层最划算”并给出吞吐/收益平衡点 | 插得太浅门控不准，插得太深又错过提前卸载局部模式重建的机会 | 单层 sweep；双层组合 sweep；同时记录精度、吞吐、预取命中率与 gate 质量 |
| P1 | 缓存与热点地址管理 | Hot Address Cache 机制 | 高频地址命中率上升，host/外存读取压力下降，延迟尾部更稳定 | 若地址分布过于发散，缓存收益会有限；cache 复杂度可能反噬主线 | 统计地址频次分布；实现 LRU/分层缓存；按层单独计数；评估 hit rate 与 tail latency |
| P2 | 加入 tokenizer compression / canonicalization | 压缩后的离散 token 流 | ROSA 可在规范化 token 流上运行，提升模式复现密度并降低地址空间 | 压缩策略不当可能损伤语义边界，带来误匹配 | 先做大小写、空白、常见等价形式归一；保留原 token 流对照实验；评估 coverage 与误命中 |
| P2 | 把 value 从“token value”升级为“memory value” | 更强的信息载荷与层内表征 | 在线取回的不再只是历史 next token，而是适合注入层的 value 向量 | 若训练信号不稳，可能出现 value 学不起来、仅依赖 gate 或退化为噪声 | 支持 token-id value、learned table value、hybrid value 三种路线；做同参数量对照 |
| P2 | 引入轻量后处理：DWConv / tiny MLP / residual adapter | 更稳定的 memory fusion 分支 | memory value 经轻量处理后再注入，收益稳定且不会明显拉高延迟 | 附加分支若过重，会抵消“低计算记忆”本来的优势 | 先做短核 depthwise causal conv；再试 tiny MLP；统一挂在 Injection Hook 后 |
| P2 | 服务化接入（vLLM / 自研推理栈） | 一个可在真实 serving 场景中跑通的 Online ROSA Runtime | 支持批处理、prefill/decode 双态、缓存管理与基础监控，能够稳定对外服务 | 在线引擎与研究代码的执行语义可能不一致，最容易在 batch 合并与缓存管理处出错 | 抽象 state manager；拆 prefill/decode API；补并发一致性测试；逐步替换为 fused/custom op |
| P3 | Latent-code ROSA（内部离散码流） | ROSA 不再运行在原始 token 上，而运行在模型内部学出的离散 code 上 | 相比原始 token ROSA，latent ROSA 在收益和泛化上有明确增益 | 这是训练难度最高的一步，离散码学习、STE 或采样策略都可能不稳定 | 先做小词表 codebook；只在少数层引入；再尝试 Emb(ROSA(Sampling(z_a))) → z_b |
| P3 | Bookmark token / conversation anchors | 显式对话历史锚点与可检索书签机制 | 在长对话与检索式聊天中，历史定位质量明显提升，并可与 ROSA 一起工作 | 书签策略设计不好会污染生成分布或造成过拟合式依赖 | 定义 bookmark token 语义；只允许特定模式匹配；先在对话数据上做专项实验 |
| P3 | Speculative decode / retrieval-assisted decode | 结合 ROSA 的推测式解码实验 | 在部分重复模式明显的任务上获得实测速度收益，而不是只提升建模能力 | 如果命中率不够高，额外分支会增加复杂度却得不到实际加速 | 先离线统计可推测命中率；再做轻量 candidate path；最终再与 serving runtime 结合 |

# 使用建议

• P0 是主线闭环：如果 P0 没做完，就不建议直接进入复杂 memory value、异步预取或服务化部署。

• P1 是“可用到好用”的关键层：PLE 的价值主要体现在 per-layer value store，Engram 的价值主要体现在门控与预取调度。

• P2 主要解决“上限不够高”和“系统收益不稳定”的问题。

• P3 属于研究上限项，建议在 P0/P1 已稳定后单独拉分支验证。